## Slide 1
DX2본부 · AI 활용 스터디
Tableau 대시보드 제작 실무에
AI 활용하기
데이터 선정부터 대시보드 기획·구현, 결과 공유까지 — 4주 완주형 실습 스터디
주제·데이터마트
기획안 및 .twb 구현
.twb 고도화
공유·내재화

## Slide 2
스터디 목적
목적 ①
기획안 작성 소요시간 단축
기획안 작성을 3~5일 → 1~2일로 단축 목표.
목적 ②
Tableau 대시보드 .twb 파일 생성 시간 단축
실무자가 대시보드 생성을 위해 반복하는 작업 최소화.
AI 툴의 .twb 대시보드 생성 기능의 완성도에 따라, 적용 범위 변화.
01 기획 단계
AS-IS
기획 후 PowerPoint 자료 제작까지 3~5일,
담당자마다 형식도 제각각
↓
TO-BE
AI가 .html 기획안 초안 생성 →
수정·Ideation 반복 시간도 단축
기획안 작성 3~5일 → 1~2일 (목표)
02 구현 단계
AS-IS
기획안을 보고 Tableau에서
시트·차트를 처음부터 하나씩 제작
↓
TO-BE
기획안 기반 .twb 초안 자동 생성 →
디자인·차트 고도화에 집중
정확도는 검증 전 — 최소 레이아웃·계산식 초안 확보
03 팀 자산화
AS-IS
제작 노하우가 개인 경험에 머물러
팀에 축적되지 않음
↓
TO-BE
검증된 프롬프트와 구현 가이드를
팀 공용 자산으로 축적
프롬프트 · 구현 가이드 팀 표준화
실무 적용
스터디 종료 후, 실제 Tableau 대시보드 프로젝트의 기획 업무와 .twb 파일 생성에 그대로 적용합니다.
다만 AI의 .twb 생성 정확도는 아직 검증 전입니다. 최소 목표는 대시보드 틀·레이아웃과 계산식이 담긴 드래프트 확보이며, 4주차 「마스터 구현 가이드.md」로 팀 표준화합니다.
기획안 작성과 .twb 파일 생성의 수작업을 AI로 간소화하고, 스터디 종료 즉시 실무에 적용합니다.
Notes: 대표님 보고용. 요청 목적 2가지 → AS-IS/TO-BE + 정량 효과 → 실무 적용 및 최소 달성 기준. 기획안 3~5일→1~2일은 목표치이며, .twb 정확도는 미검증임을 명시.

## Slide 3
4주 실행 스케줄
2026. 8/3(월) ~ 8/28(금) · 총 4주 · 세션 9회 — 주 2~3회, 세션 사이 실습은 각자 진행
주차
월
화
수
목
금
주차별 산출물 · 액션
OT
데이터 주제
선정 완료
· 데이터 딕셔너리.md 파일 생성
컨텍스트
설명서.md 제작
기획안 생성
.twb 파일 구현
(1차)
· 컨텍스트 설명서.md 파일 생성
· 기획안 .html 파일 생성
· .twb 1차 결과물 검증
.twb 2차 구현
(디자인·차트 고도화)
Pain-Point
공유
· .twb 2차 결과물 검증
· .twb 구현 한계 사항 정리
.twb 3차 구현
(Pain-Point 개선)
최종 결과물
공유 및 확인
· .twb 구현 가이드 정립 · 우수 사례 선별
· 실무 적용: 기획 업무 및 .twb 생성에 활용
※ 진한 칸이 함께 모이는 세션입니다. 세션 일정은 주차별 진행 상황에 따라 조정될 수 있습니다.
8/3 주차
8/10 주차
8/17 주차
8/24 주차
Notes: WBS.xlsx 기준 4주 스케줄. 8/3 OT ~ 8/28 최종 공유.

## Slide 4
Tableau 대시보드 제작 실무에 AI 활용하기
4주간 하나의 프로젝트를 완주하며, 매주 AI 활용 → 검증의 흐름을 반복합니다
1
Phase 1
주제 선정 ·
데이터마트 생성
프로젝트 데이터 선정
AI로 분석 주제 브레인스토밍
AI로 마트 생성 → 결과 검증
예상 산출물
· 데이터 딕셔너리.md
· 컨텍스트 설명서.md
2
Phase 2
대시보드 기획안 생성 ·
.twb 구현 및 고도화
AI로 대시보드 기획안(.html) 생성
기획안 기반 .twb 파일 구현
2·3차 고도화 및 결과물 검증
구현 한계(Pain-Point) 정리·공유
예상 산출물
· 대시보드 목업.html
· 대시보드.twb
· Pain-Point 정리 문서
3
Phase 3
최종 결과물 공유
최종 결과물 평가 진행
우수 사례 선별
팀 자산으로 내재화
예상 산출물
· 우수사례 프롬프트 모음
· 마스터 구현 가이드.md
※ 실습 데이터는 Kaggle 공개 데이터셋 또는 Faker로 직접 생성한 가상 데이터를 사용합니다.
Notes: 기존 4단계 중 '산출물·인수인계 자동화' 단계는 이번 스터디 범위에서 제외하고 3개 Phase로 재구성. Phase 2가 2주에 걸쳐 진행되며 .twb 고도화·Pain-Point 정리를 포함한다.