## Slide 1
CLAUDE × TABLEAU
기획부터 구현까지,
대시보드 하나가 만들어진 과정
Superstore 매니저용 YoY 대시보드 · 기획(Claude) → 구현(Claude Code)
2
단계 (기획 · 구현)
5+6
세부 스텝
21
확정 XML 규칙
7+
참고 파일 교환
5_superstore_manager_yoy_dashboard.twb

## Slide 2
전체 프로세스
크게 두 단계 — 담당하는 주체도, 산출물도 다르다
PHASE 1 · 기획
기획
Claude (웹/앱)
파일 인식 확인
컨텍스트 확보 (Data Dictionary + Context Brief)
대시보드 스펙 문서 작성
HTML 기획안 생성
Claude Code 핸드오프
→ 산출물: 대시보드 스펙 문서 + HTML 목업
PHASE 2 · 구현
구현
Claude Code
핸드오프 수신
전체 생성 시도 → 실패
원인 격리 → 방법론 전환
필터 · 대시보드 조립
디자인 구현
.twb 생성 시도
마스터 프롬프트 문서화
→ 산출물: 작동하는 .twb 대시보드

## Slide 3
PHASE 1 · 기획 상세
데이터 파일 인식부터 핸드오프까지, 5단계
01
파일 인식 확인
시트 구성, 행/열,
컬럼명 확인·보고
02
컨텍스트 확보
Data Dictionary.md +
Context Brief.md 파일 전달
사람이 직접 작성하여 전달 필요
03
스펙 문서 작성
대시보드 요구사항을
나열한 .md 문서
산출물
대시보드 요구사항.md 생성
04
HTML 기획안 생성
대시보드 요구사항
그대로 시각화
산출물
.html 기획안 생성
05
핸드오프
Claude Code로
작업 전달
Claude (웹/앱) 담당 — 01 ~ 05 전 구간
05 이후 → Claude Code 시작
왜 이 구현 단계는 Claude Code로 진행했나
파일 시스템에 직접 접근 — .twb(XML)를 채팅 속 텍스트가 아니라 실제 파일로 읽고 · 쓰고 · 검증
수정할 때마다 XML 유효성(well-formed 여부)을 그 자리에서 자체 검증 가능
Grep · Edit로 수천 줄짜리 XML에서 필요한 구간만 정밀하게 수정
동일한 수정 패턴을 여러 워크시트에 빠르고 정확하게 반복 적용

## Slide 4
PHASE 2 · 구현 상세
핸드오프 수신부터 문서화까지, 6단계
01
핸드오프 수신
스펙 + HTML
인계받음
02
한번에 .twb 파일 생성 시도
로드 자체
실패
03
Step by Step 구현
최소 구성으로
재검증
04
방법론 전환
직접 수정 →
파일 공유
05
완성
필터·대시보드·
디자인 정합
06
문서화
재사용 가능한
규칙 21개
빨강 = 실패 · 호박색 = 방향 전환 · 청록 = 일부 성공 확인
겪었던 어려움
Tableau의 관계형 데이터 원본 구현 오류 (예. Superstore) → 직접 관계로 데이터 원본을 구현한 .twb 파일을 사전 전달하여 해결
Tableau 워크시트 기능 다수 자체 처리 불가: - 집계식 필드를 워크시트에 배치 - 필터 구현 - 카드, 히트맵 형식 차트 구현 등
Claude가 직접 구현한 .twb 복제
복제한 .twb 파일을 직접 수정
수정된 .twb 파일을 다시 Claude에게 전달
Claude가 대시보드 구현 방법을 파악하고, 직접 .md 문서로 프로세스 정리하도록 요청
해결 방안(방법론 전환)

## Slide 5
KEY TAKEAWAY
Claude는 Tableau를 직접 열어볼 수 없다.
기억에 의존한 추측은 반복해서 틀렸다.
- 돌파구는 사용자가 Tableau UI에서 직접 고쳐서 저장 → 그 파일을 Claude가 읽고 그대로 복제 하는 방식으로 전환
- 이후 확보한 문법은 매번 마스터 프롬프트에 규칙으로 남겨, 다음 단계가 같은 시행착오를 반복하지 않도록 조치
실패
기억으로 추측
전환
직접 수정 → 공유
성공
정확한 문법 복제